Описание разработки Командного интерпретатора:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название задачи | Описание | Дедлайн | Когда сделана |
| Создать репозиторий | Создать репозиторий на github.com, создать README.md с кратким описанием задач проекта на русском и немецком языках | 30.03 | 24.03 |
| Первые простейшие команды | Создать проект – консольное приложение .NET. Добавить команды: clear, title, exit | 31.03 | 03.04 (Начала работу над другими командами и забыла вкоммитить) |
| Команда перехода и изменения цвета | Добавить команды goto – переход в другой каталог и color – изменение цвета фона и букв консоли (чтоб было веселей работать :З) | 04.04 | 03.04 |
| Команда сравнения файлов | Добавить команду filecompare для сравнения файлов и придумать ей более компактное название | 06.04 | 06.04 |
| Команда копирования | Добавить команду copy для копирования файлов и директорий | 12.04 | 14.04 (обстоятельства) |
| Команда удаления | Добавить команду delete для удаления файлов и removedir для удаления директорий. Предусмотреть рекурсивное удаление непустых директорий. | 18.04 | 18.04 |
| Команда перемещения | Добавить команду move для перемещения файлов | 21.04 | 20.04 |
| Команда-аналог ls/dir | Добавить команду show для вывода файлов и директорий, находящихся в текущей директории. Предусмотреть атрибуты для вывода размера файлов и даты создания директории\файла | 24.04 | 22.04 |
| Команда создания | Добавить команду create для создания файлов и createdir Для создания директорий | 25.04 | 23.04 |
| Команда чата | Добавить команду chat для открытия в консоли udp-соединения | 26.04 | 23.04 |
| Команды архивирования | Добавить команду compact для архивирования файлов и decompact для разархивирования архивов | 27.04 | 25.04 |
| Помощь | Добавить команду help с описание работы всех команд и по каждой команде отдельно | 29.04 | 28.04 |
| Локализация | Перевести все команды и их аргументы, а также сообщения на русский язык | 01.05 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |